DIAGRAMAS DEL PROYECTO

Sistema de Detección de Intrusiones
para PyMEs del Estado Barinas

EQUIPO DE DESARROLLO

Isaac Silva | Carlos Herrera | Ángel Ramos

Fecha: 23 de April de 2026

# ÍNDICE DE DIAGRAMAS

| Diagrama | Descripción | Página |
| --- | --- | --- |
| 1. Diagrama de Gantt | Cronograma de 9 semanas | 3 |
| 2. Arquitectura del Sistema | 5 capas del sistema | 5 |
| 3. Flujo de Detección | Proceso de detección de amenazas | 7 |
| 4. Metodología Agile/Scrum | Ciclo de desarrollo semanal | 9 |
| 5. Ecosistema de IA | Herramientas de soporte | 11 |

# 1. DIAGRAMA DE GANTT - CRONOGRAMA

El diagrama de Gantt visualiza la planificación completa del proyecto a lo largo de 9 semanas, distribuidas en sprints de desarrollo ágil. Cada desarrollador tiene asignado un color específico que facilita el seguimiento de sus responsabilidades.

## Código de Colores por Desarrollador

| Desarrollador | Módulo Principal | Color |
| --- | --- | --- |
| Isaac Silva | Captura y Detección de Red | 🟡 Amarillo |
| Carlos Herrera | Backend API y Notificaciones | 🟢 Verde |
| Ángel Ramos | Base de Datos y Frontend | 🔵 Azul |
| Equipo Completo | Testing y Documentación | ⚪ Gris |

## Desglose por Sprints

| Sprint | Semanas | Objetivos Principales | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | S1-S2 | Setup técnico: Scapy, FastAPI, Supabase | Infraestructura funcionando |
| 3-4 | S3-S4 | Motor de detección: 4 módulos + API REST | Detecta 4 amenazas + Dashboard |
| 5-6 | S5-S6 | Alertas: Telegram + Email + Gráficas | Notificaciones en tiempo real |
| 7-8 | S7-S8 | Testing de carga + Optimización | Sistema estable y robusto |
| 9 | S9 | Documentación + Video demo | MVP completo presentable |

Características Clave del Cronograma:

División modular: Cada desarrollador trabaja en un módulo independiente para minimizar conflictos

Entregables semanales: Cada sprint termina con funcionalidad demostrable

Testing progresivo: Validación continua evita crisis de última hora

Flexibilidad: Los sprints cortos permiten ajustes rápidos según necesidad

# 2. ARQUITECTURA DEL SISTEMA - 5 CAPAS

La arquitectura del sistema está organizada en 5 capas funcionales que procesan el tráfico de red desde su captura hasta la generación de alertas para el administrador. Cada capa tiene responsabilidades específicas y se comunica con las capas adyacentes mediante interfaces bien definidas.

## Descripción de Capas

| Capa | Tecnología | Función Principal |
| --- | --- | --- |
| 1. Captura | Scapy | Escucha interfaces de red en modo promiscuo, captura paquetes TCP/UDP/ICMP |
| 2. Análisis | Python + Reglas | Aplica módulos de detección: escaneos, fuerza bruta, IPs maliciosas, DoS |
| 3. Persistencia | Supabase PostgreSQL | Almacena eventos, alertas y configuraciones en base de datos |
| 4A. Notificaciones | Telegram + SMTP | Envía alertas automáticas vía Bot de Telegram y correo electrónico |
| 4B. Interfaz | FastAPI + HTML/JS | API REST para consultas + Dashboard web de administración |

## Flujo de Datos

Paso 1: Red local → Scapy captura paquetes

Paso 2: Motor de análisis evalúa contra reglas de detección

Paso 3: Si hay amenaza → Registro en Supabase

Paso 4: Generación de alerta con severidad y descripción

Paso 5: Bifurcación: Telegram Bot + Email SMTP (paralelo)

Paso 6: Dashboard consulta eventos vía API para visualización

Beneficios de esta Arquitectura:

Modularidad: Cada capa puede desarrollarse y probarse independientemente

Escalabilidad: Fácil agregar nuevos módulos de detección o canales de notificación

Mantenibilidad: Separación clara de responsabilidades facilita debugging

Desempeño: Procesamiento asíncrono en FastAPI evita bloqueos

# 3. FLUJO DE DETECCIÓN DE AMENAZAS

Este diagrama ilustra el proceso completo desde que un paquete de red llega al sistema hasta que se envía una alerta al administrador.

# 4. METODOLOGÍA AGILE/SCRUM ADAPTADA

El proyecto utiliza una metodología Agile/Scrum híbrida adaptada para equipos pequeños (3 personas) con sprints semanales.

# 5. ECOSISTEMA DE HERRAMIENTAS IA

El equipo cuenta con 4 herramientas de inteligencia artificial que aceleran el desarrollo, mejoran la calidad del código y resuelven bloqueos técnicos.