PROPUESTA DE MAYOR INTERÉS

Arquitectura de Inteligencia de Amenazas

para el Monitoreo Proactivo y Mitigación de Intrusiones

en PyMEs del Estado Barinas

EQUIPO DE DESARROLLO

Isaac Silva

Carlos Herrera

Ángel Ramos

Periodo de Desarrollo: 2 meses

2026

# 1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente proyecto propone el desarrollo de un Sistema de Detección y Alertas de Intrusiones (SDAI) orientado a pequeñas y medianas empresas (PyMEs) venezolanas que carecen de herramientas asequibles para monitorear y proteger sus redes locales contra amenazas cibernéticas. El sistema será implementado utilizando tecnologías de código abierto (Python, Scapy, FastAPI, Supabase) y proporcionará capacidades de análisis de tráfico en tiempo real, detección de comportamientos anómalos, y notificaciones automáticas vía correo electrónico y Telegram.

## 1.1 Contexto del Problema

En Venezuela, las PyMEs enfrentan amenazas cibernéticas constantes sin acceso a soluciones de seguridad empresariales debido a:

- Alto costo de soluciones comerciales internacionales

- Infraestructura tecnológica limitada en el país

- Desconfianza en el uso de tecnologías digitales por incidentes previos

- Falta de mecanismos de detección temprana que permitan reaccionar oportunamente

## 1.2 Alcance del Proyecto

Este proyecto académico desarrollará un MVP (Producto Mínimo Viable) funcional para redes locales domésticas con las siguientes características:

- Captura y análisis de tráfico de red en tiempo real

- Detección de patrones de ataque conocidos (escaneos de puertos, fuerza bruta, tráfico anómalo)

- Sistema de alertas automatizadas multicanal

- Panel web de administración básico

- Almacenamiento histórico de eventos en base de datos

# 2. OBJETIVOS DEL PROYECTO

## 2.1 Objetivo General

Desarrollar un sistema de detección de intrusiones de código abierto que permita a PyMEs venezolanas monitorear proactivamente sus redes locales, identificar amenazas potenciales en tiempo real y recibir alertas automatizadas para mitigar incidentes de seguridad informática.

## 2.2 Objetivos Específicos

- Implementar un motor de captura de paquetes utilizando Scapy para análisis de tráfico de red.

- Desarrollar módulos de detección para identificar al menos 4 tipos de amenazas: escaneos de puertos, intentos de acceso fallidos reiterados, tráfico desde IPs sospechosas y patrones de denegación de servicio.

- Crear una API REST con FastAPI para gestión de configuraciones y consulta de eventos.

- Integrar sistema de notificaciones mediante Telegram Bot API y correo electrónico.

- Desarrollar un dashboard web básico para visualización de eventos y configuración del sistema.

- Implementar almacenamiento persistente en Supabase para registro histórico de eventos.

- Validar el sistema en entornos de red local doméstica mediante pruebas controladas.

# 3. MARCO TEÓRICO

## 3.1 Sistemas de Detección de Intrusiones (IDS)

Un Sistema de Detección de Intrusiones es una aplicación o dispositivo que monitorea el tráfico de red o actividades del sistema para identificar comportamientos maliciosos o violaciones de políticas de seguridad. Existen dos tipos principales:

- NIDS (Network-based IDS): Monitorea el tráfico de red completo. Este proyecto se enfoca en este tipo.

- HIDS (Host-based IDS): Monitorea actividades en un sistema individual.

## 3.2 Métodos de Detección

### 3.2.1 Detección Basada en Firmas

Identifica amenazas conocidas mediante patrones predefinidos. Ventaja: alta precisión en ataques conocidos. Desventaja: ineficaz contra amenazas nuevas (zero-day).

### 3.2.2 Detección Basada en Anomalías

Establece un perfil de comportamiento normal y alerta sobre desviaciones significativas. Ventaja: puede detectar amenazas desconocidas. Desventaja: mayor tasa de falsos positivos.

## 3.3 Tecnologías Clave

### 3.3.1 Scapy

Biblioteca de Python para manipulación de paquetes de red. Permite captura, decodificación, envío y análisis de paquetes a nivel de protocolo. Es la herramienta fundamental para el motor de detección.

### 3.3.2 FastAPI

Framework web moderno de Python para construcción de APIs REST. Ofrece validación automática de datos, documentación interactiva y alto rendimiento mediante procesamiento asíncrono.

### 3.3.3 Supabase

Plataforma de base de datos PostgreSQL como servicio con APIs automáticas, autenticación integrada y almacenamiento en tiempo real. Alternativa de código abierto a Firebase.

# 4. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

## 4.1 Diagrama de Componentes

El sistema se estructura en 5 capas principales:

| Capa | Descripción |
| --- | --- |
| 1. Captura | Motor Scapy escuchando interfaces de red en modo promiscuo |
| 2. Análisis | Módulos de detección aplicando reglas y patrones de amenazas |
| 3. Persistencia | Base de datos Supabase almacenando eventos, logs y configuraciones |
| 4. Notificaciones | Sistema de alertas vía Email (SMTP) y Telegram Bot API |
| 5. Interfaz | API REST (FastAPI) + Dashboard web (HTML/CSS/JS) |

## 4.2 Flujo de Datos

- Paquete capturado → Scapy decodifica protocolos (TCP/UDP/ICMP)

- Motor de análisis evalúa contra reglas de detección

- Si se detecta amenaza → Registro en Supabase + Generación de alerta

- Sistema de notificaciones envía mensaje a canales configurados

- Dashboard consulta eventos vía API para visualización

# 5. STACK TECNOLÓGICO

| Componente | Tecnología | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Captura de Red | Scapy 2.5+ | Biblioteca Python líder para análisis de paquetes, amplia documentación |
| Backend API | FastAPI 0.100+ | Framework moderno, asíncrono, documentación automática, fácil aprendizaje |
| Base de Datos | Supabase | PostgreSQL gestionado, APIs automáticas, plan gratuito generoso |
| Notificaciones | Telegram Bot API + SMTP | Telegram: gratuito, instantáneo, fácil integración. Email: universal |
| Frontend | HTML/CSS/JS + Chart.js | Tecnologías estándar, sin frameworks complejos, curva de aprendizaje baja |
| Lenguaje | Python 3.9+ | Ecosistema maduro para seguridad, sintaxis accesible para aprendices |

## 5.1 Herramientas de Desarrollo

- Control de Versiones: Git + GitHub

- Editores: VS Code con extensiones Python/FastAPI

- Testing: pytest para pruebas unitarias

- Documentación: Swagger/OpenAPI automático (FastAPI)

- Asistencia IA: Claude Code, Gemini 3.1, GPT-4, Ollama (local)

# 6. METODOLOGÍA DE DESARROLLO

## 6.1 Metodología Seleccionada: Agile/Scrum Híbrido

Dada la naturaleza académica del proyecto, el equipo reducido (3 desarrolladores) y el plazo ajustado (2 meses), se adoptará una metodología ágil adaptada que combina los principios de Scrum con flexibilidad para equipos pequeños.

## 6.2 Justificación de la Metodología

| Ventajas | Cómo se aplica |
| --- | --- |
| Iteraciones cortas permiten ajustes rápidos | Sprints de 1 semana con entregables incrementales |
| División modular reduce conflictos | Cada desarrollador dueño de un módulo completo |
| Enfoque en MVP minimiza scope creep | Funcionalidades core primero, optimizaciones después |
| Testing progresivo evita crisis finales | Validación semanal con simulaciones de ataque |

## 6.3 Ceremonias Scrum Adaptadas

- Daily Stand-up (30min, lunes): Qué logré, qué haré, bloqueos

- Sprint Review (viernes): Demo de funcionalidad completada

- Retrospectiva (viernes): Qué funcionó, qué mejorar

- Planning (sábado): Definir tareas próxima semana

# 7. PLANIFICACIÓN DETALLADA

## 7.1 Cronograma por Sprints (9 Semanas)

### SPRINT 1-2: FUNDAMENTOS Y ARQUITECTURA BASE

Semanas 1-2 | Objetivo: Infraestructura técnica funcional

| Isaac Silva | Tareas: • Setup Scapy + captura básica de paquetes TCP/UDP • Implementar decodificación de protocolos comunes Entregable: Script que capture 100 paquetes y los imprima |
| --- | --- |
| Carlos Herrera | Tareas: • Crear proyecto FastAPI con estructura modular • Implementar endpoints básicos (health, config) Entregable: API funcionando en localhost:8000 |
| Ángel Ramos | Tareas: • Setup cuenta Supabase + diseño esquema de tablas • Crear tablas: events, alerts, configurations Entregable: Base de datos con 3 tablas operativas |

### SPRINT 3-4: MOTOR DE DETECCIÓN

Semanas 3-4 | Objetivo: Sistema detecta amenazas básicas

| Isaac Silva | • Implementar 4 módulos de detección: 1. Escaneo de puertos (SYN scan) 2. Intentos de acceso fallidos (SSH/FTP) 3. Tráfico desde IPs en blacklists 4. Patrones DoS (flood detection) Entregable: Detecta 4 tipos de amenazas simuladas |
| --- | --- |
| Carlos Herrera | • Ampliar API con endpoints: - GET /events (listar eventos) - POST /config (actualizar configuraciones) - GET /stats (estadísticas básicas) Entregable: API REST completa con autenticación JWT |
| Ángel Ramos | • Crear página web estática: - Vista de eventos en tabla - Filtros por tipo/fecha - Formulario de configuración Entregable: Dashboard HTML que consume API |

### SPRINT 5-6: INTELIGENCIA + NOTIFICACIONES

Semanas 5-6 | Objetivo: Alertas automáticas funcionando

| Isaac Silva | • Refinar reglas de detección (reducir falsos positivos) • Integrar análisis asistido por IA (Gemini/Ollama para patrones) Entregable: Precisión >80% en amenazas simuladas |
| --- | --- |
| Carlos Herrera | • Implementar módulo de notificaciones: - Telegram Bot (python-telegram-bot) - Email SMTP (smtplib + templates) Entregable: Alertas enviadas en <5 segundos |
| Ángel Ramos | • Mejorar dashboard: - Gráficas con Chart.js (eventos por hora) - Vista histórica de alertas Entregable: Dashboard con visualizaciones dinámicas |

### SPRINT 7-8: OPTIMIZACIÓN + TESTING

Semanas 7-8 | Objetivo: Sistema estable y robusto

Trabajo colaborativo en:

- Pruebas de carga (¿aguanta 10,000 paquetes/minuto?)

- Manejo de errores y excepciones

- Logging robusto (registro de todas las operaciones)

- Validación en múltiples redes domésticas

- Optimización de consultas a base de datos

- Refactorización de código repetitivo

Entregable Sprint 7-8: Sistema pasa 20+ casos de prueba automatizados

### SPRINT 9: DOCUMENTACIÓN + DEMO

Semana 9 | Objetivo: Proyecto presentable

- Video demostración (5-7 minutos): Simulación de ataque + detección + alerta

- Manual de instalación: Paso a paso para PyMEs (README.md)

- Documentación técnica: Arquitectura, APIs, diagramas

- Presentación académica: PowerPoint para defensa

# 8. ROLES Y RESPONSABILIDADES

| Desarrollador | Módulo Principal | Responsabilidades Clave |
| --- | --- | --- |
| Isaac Silva | Captura y Detección de Red | • Motor Scapy • Algoritmos de detección • Análisis de protocolos |
| Carlos Herrera | Backend API y Notificaciones | • FastAPI endpoints • Sistema de alertas • Integración Telegram/Email |
| Ángel Ramos | Base de Datos y Frontend | • Diseño esquema Supabase • Dashboard web • Visualización de datos |

## 8.1 Responsabilidades Compartidas

- Testing e integración: Todo el equipo

- Documentación: Todo el equipo

- Code review: Rotación semanal

- Resolución de bloqueos: Apoyo con herramientas IA

# 9. ANÁLISIS DE RIESGOS Y MITIGACIÓN

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Complejidad del análisis de tráfico | ALTA | Retraso en detección precisa | Usar Scapy (probado) + Claude Code para depuración |
| Timeline ajustado (2 meses) | ALTA | MVP incompleto | Sprints cortos + enfoque MVP estricto |
| Curva de aprendizaje del equipo | MEDIA | Bloqueos técnicos frecuentes | Aprovechar Claude/Gemini/GPT/Ollama masivamente |
| Falsos positivos en detección | ALTA | Desconfianza en el sistema | Testing exhaustivo + ajuste de umbrales (semanas 7-8) |
| Problemas de rendimiento | MEDIA | Latencia alta en redes saturadas | Procesamiento asíncrono (FastAPI) + pruebas de carga |

# 10. RESULTADOS ESPERADOS

## 10.1 Entregables Técnicos

- Sistema funcional de detección de intrusiones capaz de:

• Capturar y analizar tráfico de red en tiempo real

• Detectar al menos 4 tipos de amenazas con precisión >80%

• Enviar alertas en menos de 5 segundos desde la detección

- API REST completa documentada con Swagger

- Dashboard web interactivo con visualización de eventos

- Base de datos operativa en Supabase con histórico de eventos

- Sistema de notificaciones multicanal (Telegram + Email)

## 10.2 Entregables Académicos

- Video demostración del sistema en operación (5-7 minutos)

- Manual de instalación para PyMEs (README detallado)

- Documentación técnica completa (arquitectura, diagramas, APIs)

- Presentación para defensa académica (PowerPoint)

- Repositorio GitHub con código fuente comentado

## 10.3 Criterios de Éxito

| Criterio | Meta |
| --- | --- |
| Tasa de detección de amenazas conocidas | > 80% |
| Tiempo de respuesta de alertas | < 5 segundos |
| Tasa de falsos positivos | < 15% |
| Capacidad de procesamiento | > 5,000 pkt/min |
| Disponibilidad del sistema | > 95% |

# 11. CONCLUSIONES

El desarrollo de este Sistema de Detección de Intrusiones representa una oportunidad de aprendizaje técnico intensivo para el equipo, combinando conocimientos de redes de computadoras, programación backend/frontend, bases de datos y seguridad informática. El proyecto es ambicioso pero factible mediante:

- Adopción de metodología ágil con sprints semanales que permiten ajustes rápidos y entrega incremental de funcionalidades.

- División modular del trabajo donde cada desarrollador asume responsabilidad completa sobre un componente específico, minimizando conflictos de integración.

- Uso estratégico de herramientas IA (Claude Code, Gemini, GPT, Ollama) como asistentes de desarrollo para acelerar el aprendizaje y resolver bloqueos técnicos.

- Enfoque en MVP que prioriza funcionalidades core sobre optimizaciones prematuras, garantizando un producto demostrable al finalizar el periodo académico.

Aunque el proyecto está diseñado para entornos académicos y redes domésticas, el sistema resultante sentará las bases para futuras expansiones hacia entornos empresariales reales, pudiendo evolucionar hacia un producto comercial viable para PyMEs venezolanas.

El éxito del proyecto dependerá de la disciplina del equipo en mantener la cadencia de sprints, la comunicación efectiva en las ceremonias Scrum adaptadas, y la capacidad de pivotar rápidamente cuando surjan desafíos técnicos inesperados. Con el stack tecnológico seleccionado y el apoyo de herramientas IA, el equipo cuenta con los recursos necesarios para entregar un sistema funcional, documentado y presentable.

# 12. REFERENCIAS

- Scapy Documentation. (2024). Packet Manipulation in Python. Disponible en: https://scapy.readthedocs.io

- FastAPI Documentation. (2024). Modern Web Framework for Python. Disponible en: https://fastapi.tiangolo.com

- Supabase Documentation. (2024). Open Source Firebase Alternative. Disponible en: https://supabase.com/docs

- NIST Special Publication 800-94. (2007). Guide to Intrusion Detection and Prevention Systems (IDPS). National Institute of Standards and Technology.

- Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide. Scrum.org.

- Python Telegram Bot Documentation. (2024). Python wrapper for Telegram Bot API. Disponible en: https://python-telegram-bot.org

- Telegram Bot API Documentation. (2024). Official API Reference. Disponible en: https://core.telegram.org/bots/api

- Chart.js Documentation. (2024). Simple yet flexible JavaScript charting library. Disponible en: https://www.chartjs.org

--- FIN DEL DOCUMENTO ---